中山医院、中试基地与复星医药

私有化部署前确认会

会议纪要

一、会议背景

会议时间：2026年7月23日 14:00-14:21

会议地点：线上会议

主要参会与发言人员

中山医院：李君（主任）

中试基地：翟成成、张凯军

复星医药：王建春（经理）、楼立、罗丽、全勋

主持人：王建春

二、关键决策与核心结论

1. 一致结论：复星医药优先调用中试基地已部署的 GLM5.2 模型，暂不单独部署模型，将 Agent 应用部署到中试基地服务器与模型打通。

2. 部署文件最多几个 G，通过堡垒机传输（约 20MB/s），当天可完成。

3. 操作系统为麒麟 V10，纯内网环境，所有依赖包需提前下载准备。

三、详细讨论要点

（一）算力与模型资源

1. 通算资源已开通，无问题。

2. 智算资源（910B）暂不需要，复星医药优先调用中试基地已部署的 GLM5.2 模型。

3. 核心目标是将 Agent 应用部署到中试基地服务器，与已部署模型打通，跑通整个流程。

（二）部署流程与操作环境

1. 部署文件拷入硬盘，带至5号楼1楼，通过堡垒机传至申请的虚拟机。

2. 5号楼205房间提供终端电脑，通过堡垒机登录服务器进行命令行部署。

3. 首次操作有工程师现场指导，配套一步一截图操作手册。

4. 上传速度约 20MB/s，几个 G 的文件当天可完成传输。

5. 麒麟系统为图形化界面，可直接在终端浏览器验证业务流程。

（三）基础环境信息

1. 操作系统：麒麟 V10。

2. 纯内网环境，无法在线下载依赖包，需提前准备全部依赖。

3. 提供管理区和运维区两个堡垒机账号。

（四）PaaS 服务与存储资源

1. 数据库：中试基地不提供关系型数据库（OLAP），复星医药需自带开源版本（已有 PC 版本，华为适配）部署。

2. Redis：中试基地有相应服务，翟成成确认后提供具体配置方式。

3. 消息队列：复星医药需更新需求清单发至群里确认。

4. 文件系统：提供 NAS 存储（自带文件系统，混闪 HDD+SSD 缓存）。

5. 对象存储：暂不提供，如需实时读写对象存储，复星医药需自行部署 MinIO。

6. 块存储：全闪 SSD，适合数据库等高性能场景。

7. 存储类型目前仅规划块存储和 NAS 两种。

四、争议项与结论

（一）关系型数据库提供方式

1. 复星医药：需要关系型数据库（OLAP），用于数据分析场景。

2. 中试基地：云平台未采购华为关系型数据库服务，当前提供的是海量集中式数据库，可能不满足需求。

结论：复星医药自带开源版本（已有 PC 版本，华为适配）自行部署。

（二）对象存储支持

1. 复星医药：部分应用需实时落盘读写，依赖对象存储。

2. 中试基地：存储仅规划块存储和 NAS 两种，对象存储极少，仅配合模型训练使用。

结论：复星医药评估是否自行部署 MinIO。

（三）Redis 及 PaaS 服务开通流程

1. 复星医药：需要 Redis、消息队列等 PaaS 服务。

2. 中试基地：有相应服务但不在钉钉申请流上，需单独确认配置方式。

结论：翟成成确认 Redis 配置方式后回复；复星医药更新 PaaS 需求清单发群逐条确认。

七、下一步行动项

| 序号 | 行动项 | 具体内容 | 负责人 | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梳理资源需求清单并发群确认 | 整理所需资源，区分原生资源、需开源版本自部署的组件、第三方依赖，发至群里供中试基地逐条回复确认 | 王建春 | 待确认 |
| 2 | 确认 Redis 及 PaaS 服务配置方式 | 确认中试基地 Redis 服务的开通和配置方式，不在钉钉申请流上，需单独处理 | 翟成成 | 待确认 |
| 3 | 更新 PaaS 服务需求清单 | 更新所需的云服务清单（RDS、缓存、消息队列等），发至群里供中试基地逐条回复 | 王建春 | 待确认 |
| 4 | 准备部署文件和依赖包 | 提前下载全部依赖包和部署文件（几个G），拷入硬盘带至5号楼1楼通过堡垒机上传 | 王建春 | 部署前 |
| 5 | 评估对象存储方案 | 评估部分应用实时读写对象存储的需求，确定是否自行部署 MinIO | 王建春 | 待确认 |
| 6 | 逐条回复环境及配置信息 | 复星医药在群里发送环境问题清单后，逐条文字回复操作系统、账号、网络等环境信息 | 李君 | 待确认 |
| 7 | 现场指导部署操作及网络配置 | 复星医药首次到5号楼1楼部署时，现场指导堡垒机使用、硬盘挂载、云平台操作等，并提供一步一截图操作手册 | 翟成成 | 部署时 |

八、会议结论

1. 复星医药将梳理资源需求清单（原生资源、开源组件、第三方依赖），发至群里逐条确认。

2. 部署计划目标为7月底至8月初，具体时间待资源清单确认后敲定。

3. 后续问题通过群聊文字沟通留痕，王建春负责梳理会议纪要。